Definición de las tareas técnicas para considerar en los Sprint Backlogs

| ID | Tareas asociadas | Esfuerzo | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Crear estructura HTML y CSS para el login | Baja | - |
|  | Implementar una función para autenticarse en JS tal que busque en el LocalStorage si hay un usuario registrado que coincida con los datos ingresados. | Baja | US17 |
|  | Implementar una función de autorización que muestre las vistas según los permisos otorgados a su rol y su estado de usuario (habilitado/deshabilitado). | Alta? (como implementarlo) | US17 |
| US2 | Crear la estructura HTML y CSS de la barra de navegación | Baja | - |
| US3 | Implementa una función que busca la información del usuario logueado y en base a ella carga la barra de navegación | Alto | US2 |
| US4 | Crear la estructura HTML y CSS de la vista del catálogo |  |  |
|  | Implementar una función que recupere el arreglo de todos los productos |  |  |
|  | Implementar una función para mostrar un listado de productos (en este caso recibe el arreglo de todos los productos) |  |  |
| US5 | Implementar una función que genere dinámicamente una tarjeta de producto con su información |  |  |
| US6 | Implementar una función que chequee la cantidad de stock que tiene el producto y le de estilizado. |  |  |
| US7 | Implementar una función que filtre el arreglo de los productos del catálogo por categoría y nombre y los muestre. |  |  |
| US8 | Implementar dos botones (agregar y restar) para modificar la cantidad del producto (el input cantidad) siendo el máximo permitido las unidades en stock. |  |  |
| US9 | Implementar una función que evalúe el tipo de precio que le corresponda según la cantidad(unitario o mayorista) y calcule el precio final del producto. |  |  |
| US10 | Crear la estructura HTML y CSS de la vista del carrito. |  |  |
|  | Implementar una función que recupere los productos añadidos al carrito y los muestre en una lista. |  |  |
| US11 | Implementar una función que sume el subtotal de todos los productos de “mi carrito” |  |  |
| US12 | Implementar dos botones (agregar y restar) para modificar la cantidad del producto (el input cantidad), siendo el máximo permitido las unidades en stock. |  |  |
| US13 | Implementar una función en un botón que elimine al producto del carrito directamente y muestre el carrito actualizado. |  |  |
| US14 | Implementar una función en un botón que vacía el carrito y muestra un mensaje: “El carrito esta vacío”. |  |  |
| US15 | Implementar una función que agrega el listado de productos del carrito al historial de compras del usuario, luego vacía el carrito y muestra un mensaje de éxito. |  |  |
| US16 | Crear la estructura HTML y CSS de la barra de navegación |  |  |
| US17 | Crear la estructura HTML y CSS de la vista de Usuarios. |  |  |
|  | Implementar una función para dar de alta un usuario nuevo |  |  |
| US18 | Implementar una función para mostrar el listado de todos los usuarios registrados |  |  |
| US19 | Implementar una función en un botón para cambiar el estado del usuario a habilitado/deshabilitado. |  |  |
| US20 | Crear la estructura HTML y CSS de la vista de Clasificación. |  |  |
|  | Implementar una función para crear etiquetas/categorías. |  |  |
| US21 | Implementar una función para listar todas las etiquetas/categorías. |  |  |
|  | Implementar una función que permita eliminar la categoría/etiqueta deseada. |  |  |
| US22 | Crear la estructura HTML y CSS de la vista Productos. |  |  |
|  | Implementar una función para dar de alta un producto nuevo y que se añadan dinámicamente al catálogo. |  |  |
| US23 | Implementar una función para listar todos los productos registrados. |  |  |
| US24 | Implementar una función en un botón “editar” que abra un modal con un formulario para modificar el producto seleccionado. |  |  |
| US25 | Implementar una función en un botón “eliminar” que permite borrar el producto elegido, que muestre un mensaje “Operación exitosa” y vuelva a cargar el listado de productos actualizado. |  |  |